결과 보고서

- 제안서의 계획 : openstack을 매뉴얼 방식대로 설계 후 구현하여, 내 컴퓨터의 자원을 가지고 프라이빗 클라우드를 구축 한 후에, 다른 컴퓨터로 고객이 되어 사용해보고자 했음.

- 실제로 조사 중에 서비스가 가능한 프라이빗 클라우드 시스템을 구축하고자 한다면, http://docs.openstack.org에서 제공하는 매뉴얼에 따라 설치하라는 권장사항을 발견하여, 실제 프로젝트는 매뉴얼 방식대로 하고자 했음. 
 매뉴얼 방식의 장점으로는 서버가 재 부팅되거나 할 경우에도 서비스를 계속 할 수 있다는 장점과 원하는 식으로의 네트워크 구성, 원하는 컴포넌트들간의 연결을 할 수 있다는 것이었다. 

각 노드들이 하나의 컴퓨터라고 생각하면 됨. 노드들 간의 네트워크 연결이 되야함.

- 하지만, 매뉴얼 방식대로 하기 위해서는 여러 우분투 서버가 필요하다는 것을 느끼고, 현실적으로 어려움을 느껴서, virtualBox를 이용한 devstack 방식 중 neutron 방식으로 네트워크를 구현하고, 같은 공유기를 사용하는 기기들이 내 클라우드에 접근이 가능하게 하고자 했음.

- 여러 블로그와 유투브를 참고하는 도중에 수 많은 파이썬 에러, 버전 에러, 코드 에러, 네트워크 에러, 설정 에러 등등이 겹치면서 도무지 손을 쓸 수 없는 상황이 됨(어디가 문제인지, 고친 곳이 잘못된 설정인지..)

- 결국에 단순한 Nova-Network 의 네트워크 형식이라도 오픈스택을 설치하여 어떤 식으로 구성되었는지 보고자 했음. 가장 필요한 설정들을 제외하고는 거의 건들지 않은 설정파일로 오픈스택을 구현함.

- 인스턴스를 생성할 수 있고, 다양한 클라우드 용 이미지 파일을 등록할 수 있었으며, 네트워크를 그래픽을 통해 쉽게 등록하고 고칠 수 있는 방법들이 존재하며, 기본적으로 Apache와 DB의 연결 및 포트설정을 할 수 있었다.

- 하지만 이러한 결과물을 가지고, 추가적으로 제공하거나 다른 누구에게 제공하는 것에는 문제가 많다는 것을 깨닳음.

- 결국에 추가적인 오픈 스택을 구축하는 것에 실패하고, 남은 시간 동안에 퍼블릭 클라우드를 이용하여 서비스를 올리는 식으로의 프로젝트를 진행하였다.

- AWS의 기본적인 IaaS기반의 서비스인 EC2를 먼저 생성해 보았고,

- AWS의 DB서버를 이용할 수 있는 RDS를 생성하였으며,

- RDS의 경우에는 실제 캡스톤 프로젝트에 사용했던 서비스로 DB에 필요한 고객의 정보나 기기의 정보를 저장하여 어플이 돌아가는 데 문제가 없게 하였음.

- 추가적으로 EC2의 서버에 미들웨어나 응용소프트웨어를 이용하여 다른 기기에서 서비스를 이용하는 것을 구현하고자 해서 찾은 것이 VPN서비스와 특정 개발 플랫폼인 Kibana를 서버에 구축하여 ip를 통하여 이용 할 수 있게 구현함.